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 ГЛАВА  МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗАЛУКОКОАЖЕ ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ  И ДЗЭЛЫКЪУЭ МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ ЩЫЩ ДЗЭЛЫКЪУЭКЪУАЖЭ

КЪАЛЭ ЖЫЛАГЪУЭМ И  АДМИНИСТРАЦЭМ И IЭТАЩХЬЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЗОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЗАЛУКОКОАЖЕ ШАХАР ПОСЕЛЕНИЯСЫНЫ БАШЧЫСЫ

     361700, г. п.Залукокоаже                                                                                                                                                тел. 4-15-62, факс 4-11-88 
     ул. Калмыкова, 20                                                                                                                                                           gpzalukokoazhe@mail.ru                                                                      
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  17.02.2015 года                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 49
                                                                                                                  УНАФЭ  № 49
                                                                                                                 БЕГИМ  № 49 
О мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с  паводковыми явлениями в весенне-летний период 2015 года на территории городского поселения Залукокоаже.
В соответствии с распоряжением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства КБР от 06.02.2015 года, в целях организации своевременной подготовки к весенне-летнему паводковому периоду, пропуска вод через ливневые канализации, уменьшения риска возникновения ЧС,  снижения  возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения    ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Провести заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности местной администрации городского поселения Залукокоаже.
2. Организовать рабочую группу по проверке готовности сил и средств, имеющихся на территории городского поселения Залукокоаже, к прохождению весеннего половодья в 2015 году, согласно списку (Приложение № 1).
3. Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с  паводковыми явлениями в весенне-летний период 2015 года на территории городского поселения Залукокоаже (Приложение № 2).

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 

городского поселения Залукокоаже              

        
   П.А.Бжахов

Приложение № 1 

Рабочая группа 
по проверке готовности сил и средств, имеющихся на территории
 городского поселения Залукокоаже, к прохождению весеннего половодья в 2015 году 
1. Тлицуков М.Л. – начальник военно-учетного стола администрации г.п.Залукокоаже, председатель комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности г.п. Залукокоаже
2. Хашкулов Т.Х – юрист местной администрации, заместитель председателя
3. Бжахов З.Х – генеральный директор ООО «Водоканал – плюс» (по согласованию)
4. Котов А.Д. – ведущий специалист местной администрации г.п. Залукокоаже 
5. Котов Р.И. – депутат Совета местного самоуправления г.п. Залукокоаже (по согласованию)

6. Озов Б.С. – депутат Совета местного самоуправления г.п.Залукокоаже 
Глава местной администрации

Г.п. Залукокоаже                                                                                        П.А.Бжахов 

Приложение № 2 

План 
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с  паводковыми явлениями в весенне-летний период 2015 года 
на территории городского поселения Залукокоаже
	№ п/п
	Наименование

мероприятий
	Сроки

исполнения
	Ответственный 

за исполнение
	Отметка

об исполнении

	1. 
	Провести заседание комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности г.п. Залукокоаже 
	до 18.02.15г.
	Комиссия КЧС и ОПБ администрации городского поселения 
	

	2. 
	Рассмотрение вопроса об организации противопаводковых мероприятий на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, г.п. Залукокоаже
	до 18.02.2012 г. 
	Глава администрации городского поселения Залукокоаже 
	

	3. 
	Обеспечить контроль за своевременным проведением мероприятий, с половодьем в весенне-летний период.
	весенне-летний период.
	Комиссия КЧС и ОПБ администрации городского поселения
	

	4. 
	Уточнить зоны вероятного затопления на подведомственной территории и организовать постоянный контроль над развитием паводковой обстановки.
	до 01 марта  2015 года
	Комиссия КЧС и ОПБ администрации городского поселения
	

	5. 
	Определить и привести в готовность силы и средства, привлекаемые на выполнение мероприятий и проведение спасательных, аварийно-восстановительных работ.
	до 01 марта  2015 года
	Рабочая группа по проверке готовности сил и средств, имеющихся на территории городского поселения Залукокоаже руководители предприятий и организаций
	

	6. 
	Привести в готовность пункты временного размещения, определить маршруты эвакуации, организации первоочередного обеспечения жизнедеятельности населения.
	до 05 марта 2015 года
	Комиссия КЧС и ОПБ администрации городского поселения Залукокоаже
	

	7. 
	Организовать очистку водосливных и водосточных канав, водопропускных труб
	до 01.03.2015г.
	Администрация городского поселения Залукокоаже 
	

	8. 
	Организовать работу по обеспечению сохранности автомобильных дорог и других дорожных сооружений в период таяния снегов.
	в период половодья 
	Администрация городского поселения Залукокоаже 
	

	9. 
	В период резкого подъема воды организовать дежурство ответственных лиц.
	в период подъема уровня паводковых вод
	Комиссия КЧС и ОПБ администрации городского поселения, Администрация городского поселения Залукокоаже
	

	10. 
	Обеспечить готовность медицинских бригад для оказания медицинской помощи в случае возможного возникновения чрезвычайных ситуаций
	в период подъема уровня паводковых вод
	ГБУЗ РБ г.п. Залукокоаже (по согласованию)
	

	11. 
	Обеспечение охраны общественного порядка и установление дежурства на территории г.п.Залукокоаже, расположенных в зонах вероятного затопления, зонах эвакуации людей
	в период подъема уровня паводковых вод
	Комиссия КЧС и ОПБ администрации городского поселения, УУП  г.п.Залукокоаже (по согласованию) 
	

	12. 
	Организовать и провести разъяснительную работу среди населения по профилактике чрезвычайных ситуаций в период ледохода и паводка
	весенне-летний период
	Комиссия КЧС и ОПБ администрации городского поселения, УУП  г.п.Залукокоаже (по согласованию)
	

	13. 
	Организовать обмен информацией городского поселения о подъеме уровня паводковых вод в 2015 году.
	в период подъема уровня паводковых вод
	Комиссия КЧС и ОПБ администрации городского поселения
	

	14. 
	Уточнить группировку техники, а так же резервы финансовых и материальных ресурсов для проведения мероприятий по предупреждению ЧС, связанных с неблагоприятным развитием паводка.
	до 26.02.15г
	Председатель 

КЧС., ООО «Водоканал-Плюс» Бжахов З.Х 

 (по согласованию).
	

	15. 
	Проведение осмотра мостов, пешеходных переходов в период паводка
	В период прохождения паводка
	Комиссия КЧС и ОПБ администрации городского поселения
	

	16. 
	Систематически информировать население о проведенных мероприятиях через наглядную агитацию
	В период прохождения паводка
	Комиссия КЧС и ОПБ администрации городского поселения
	

	17. 
	Оповещение  населения о надвигающейся  опасности через радиовещательные узлы, громкоговорящие устройства, через сеть интернет (в случае необходимости подворный обход)

	При возниконовении ЧС, при поолученнии экстренного предупреждения 
	Председатель 

КЧС
	

	18. 
	Систематический контроль за состоянием питьевой воды, за работой водозабора 
	В период прохождения паводка
	 Администрация г.п.Залукокоаже, «Центр гигиены и эпидемиологии» ( по согласованию)
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