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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАЛУКОКОАЖЕ ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ДЗЭЛЫКЪУЭ МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ ЩЫЩ ДЗЭЛЫКЪУЭКЪУАЖЭ  КЪАЛЭ ЖЫЛАГЪУЭМ И  ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЗОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОНУНУ ЗАЛУКОКОАЖЕ ШАХАР ПОСЕЛЕНИЯСЫНЫ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯНЫ БАШЧЫСЫ
  
361700,  Кабардино – Балкарская  Республика, Зольский район  п.Залукокоаже, ул. Калмыкова, 20                                                                                                                                  тел (86637) 4-15-62;  (86637) факс 4-11-88;         Zalukokoage @ kbr.ru
                                                                                                                                                                                                                        

07.11.2025 г.                                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 506
                                                                                            УНАФЭ  № 506 
                                                                                           БЕГИМ  № 506

Об утверждении инвестиционной программы
по приведению качества питьевой воды г.п. 
Залукокоаже в соответствие с установленными 
требованиями на 2026-2030 годы 


В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 17 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Уставом городского поселения Залукокоаже 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить инвестиционную программу «Приведение качества питьевой воды г.п. Залукокоаже в соответствие с установленными требованиями на 2026-2030 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте местной администрации г.п. Залукокоаже www.gpzalukokoazhe.ru. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава местной администрации
г.п. Залукокоаже	                                                                         А.Ю. Котов




	СОГЛАСОВАНО:								
Руководитель управления  
Роспотребнадзора				
по КБР					
__________ Ж.А. Пагов	
	Приложение

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением местной администрации
г.п. Залукокоаже от 07.11.2025 № 506
_______________ А.Ю. Котов








Инвестиционная программа 
«Приведение качества питьевой воды г.п. Залукокоаже
в соответствии с установленными требованиями
 на 2026 - 2030 годы»
































г.п. Залукокоаже
ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

	Наименование Программы
	Инвестиционная программа «Приведение качества питьевой воды г.п. Залукокоаже в соответствии с установленными требованиями на 2026 - 2030 годы»

	Основание для разработки Программы
	Постановление местной администрации  г.п .Залукокоаже от 07.11.2025 №  506

	Заказчик Программы
	Местная администрация городского поселения Залукокоаже 

	Разработчики Программы
	Местная администрация городского поселения Залукокоаже, МУП «Комсервис»

	Исполнители Программы
	Местная администрация городского поселения Залукокоаже, МУП «Комсервис»

	Цель Программы
	Обеспечение населения г.п. Залукокоаже питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан

	Задачи Программы
	· улучшение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм;
· обеспечение надежности и бесперебойности работы объектов водоснабжения;
· обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности при эксплуатации объектов водоснабжения.


	Сроки реализации программы
	2026-2030 годы

	Объемы и источники финансирования Программы
	Финансирование мероприятий программы может осуществляться из средств федерального бюджета, областного бюджета и средства местного бюджета. 
Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 2 330 000 рублей, в том числе по годам:
· на 2026 год - 652,265  рублей;
· на 2027 год - 550,250  рублей;
· на 2028 год - 455,260  рублей;
· на 2029 год - 410,200  рублей.
· на 2030 год - 262,025  рублей.


	Ожидаемые конечные результаты
	повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности трубопроводов и улучшения качества воды.

	Система организации контроля исполнения Программы
	Контроль исполнения Программы осуществляет местная администрация г.п. Залукокоаже












Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.
Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье населения и качество жизни. Отсутствие чистой воды и канализации является основной причиной распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-кишечного тракта, увеличивает степень риска возникновения воднозависимых патологий и усиливается воздействие на организм человека канцерогенных и мутагенных факторов. До 205 всех заболеваний может быть связано с неудовлетворительным качеством воды. В отдельных случаях отсутствие доступа к чистой воде и канализации приводит к массовым заболеваниям и распространению эпидемий. Поэтому проблема обеспечения населения качественной питьевой водой в достаточном количестве является одной из приоритетных проблем социального развития любой территории, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.
По данным мониторинга качество питьевой воды  в г.п. Залукокоаже  в основном соответствует гигиеническим нормативам.
Основная причина низкого качества воды, поступающей из источников водоснабжения, заключается в изношенности водопроводных сетей, оборудования и устаревших методах очистки.
Поэтому решение проблемы питьевого водоснабжения должно сводиться к:
     -  проведению ежегодных мероприятий по улучшению качества питьевой воды объектов водоснабжения в соответствии с требованиями санитарных правил и норм;
    - проведению мероприятий по ежегодному мониторингу состояния объектов водоснабжения (анализ воды в скважинах и сетях холодного водоснабжения);
- сокращению потерь воды;
-  энергосбережению.
Проблема обеспечения населения необходимым количеством питьевой воды нормативного качества, имеющая общегосударственное значение, носит сложный, характер и требует комплексного решения.

Цели и задачи, сроки и этапы реализации программы.
Целью программы является обеспечение населения г.п. Залукокоаже питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
· улучшение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм;
· обеспечение надежности и бесперебойности работы объектов водоснабжения;
· обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности при эксплуатации объектов водоснабжения.
Реализация мероприятия программы осуществляется по следующим направлениям:
· мероприятия по мониторингу состояния объектов водоснабжения;
· мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для населения и окружающей среды;
· хлорирование воды, продувка и чистка от заиливания водопроводных сетей;
· устройство аэрации воды и отстойной зоны;




Ресурсное обеспечение программы.
Ресурсное обеспечение программы по приведению качества питьевой воды в соответствии установленными требованиями определяется из условий ее реализации в течение 2026-2030 гг.
Финансирование мероприятий программы может осуществляться из средств федерального бюджета, областного бюджета и средства местного бюджета. Объемы финансирования обеспечиваются в размерах, установленных действующим законодательством и решением о бюджете на соответствующий год. Реализация мероприятий программы позволит дополнительно привлечь средства федерального бюджета, а также внебюджетных источников. Привлечение средств федерального бюджета будет осуществляться в рамках государственной программы и федеральной целевой программы по вопросам обеспечения населения чистой питьевой водой.
Средствами внебюджетных источников будут служить средства организаций, направляемые на объекты водоснабжения и водоотведения.
Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 2 330 000 рублей, в том числе по годам:
· на 2026 год - 652,265  рублей;
· на 2027 год - 550,250  рублей;
· на 2028 год - 455,260  рублей;
· на 2029 год - 410,200  рублей.
· на 2030 год - 262,025  рублей.


Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при формировании бюджета местной администрации городского поселения Залукокоаже на соответствующий финансовый год.



П Л А Н
Мероприятий по приведению качества питьевой воды системы водоснабжения г.п. Залукокоаже в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства на 2026-2030 гг.


	№ п/п
	Населенный пункт
	Наименование объекта
	Виды работ
	Стоимость
(тыс.руб)
	Сроки реализации
	Источники реализации
	Ожидаемый результат

	1
	г.п. Залукокоаже

	Скважина
	продувка и чистка от заиливания и запесочивания
установка фильтров
	800,0
	2026-2030
	местный бюджет
	Обеспечение населения питьевой водой, качества соответствующего нормативным требованиям 

	
	
	Водопроводные сети
	Хлорирование воды, продувка и чистка от заиливания
	850,0
	2026-2030
	Бюджет МУП «Комсервис» местный бюджет
	Увеличение пропускной способности, повышение качества воды

	
	
	Санитарная зона
	Огораживание санитарной зоны, скашивание травы
	640,0
	2026-2030
	Бюджет МУП «Комсервис», местный бюджет
	Обеспечение населения питьевой водой, качества соответствующего нормативным требованиям

	
	
	водопроводные сети
	Лабораторный контроль качества воды (взятие образцов проб для лабораторных исследований  и испытаний)
	40,0
	ежеквартально
	Бюджет МУП «Комсервис»
	Обеспечение населения питьевой водой, качества соответствующего нормативным требованиям
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