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  15.10.2014 года                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 154
                                                                                                       УНАФЭ  №  154
                                                                                                       БЕГИМ  №   154
 Об утверждении муниципальной целевой
программы «Реформирование и 

модернизация жилищно - коммунального 
комплекса г. п. Залукокоаже на 2013-2020 годы».

        В соответствии со статьей 15 Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального комплекса г.п. Залукокоаже на 2013-2020 годы». 
2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на начальника отдела по вопросам жизнеобеспечения, агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды Кушхову А.М.
Глава местной администрации
городского поселения Залукокоаже                                     П.А. Бжахов

                                                                                                      Утверждена

постановлением главы местной администрации

                                                                         г.п. Залукокоаже

                                                                          №154 от  15 октября 2014г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2013-2020 ГОДЫ»

г.п.Залукокоаже

ПАСПОРТ     ПРОГРАММЫ

 Наименование                                 муниципальная целевая программа

 Программы                                     "Реформирование и модернизация

                                                           жилищно-коммунального комплекса

                                                           г.п. Залукокоаже на 2013-2020 годы"
                                                           (далее - Программа)

 Государственный                            Министерство строительства и

 заказчик Программы                      жилищно-коммунального хозяйства

                                                           Кабардино-Балкарской Республики

 Координатор                                   Министерство строительства и

 Программы                                      жилищно-коммунального хозяйства

                                                           Кабардино-Балкарской Республики

 Основной                                        Местная администрация г.п. Залукокоаже
 разработчик                                   
 Программы               

 Цель и задачи                                 приведение коммунальной инфраструктуры        Программы                                      соответствие со стандартами качества,

                                                          обеспечивающими комфортные условия

                                                          проживания;

                                                          модернизация объектов коммунальной

                                                          инфраструктуры;

                                                          повышение эффективности управления

                                                          объектами коммунальной инфраструктуры;

                                                          привлечение средств внебюджетных

                                                          источников, в том числе средств частных

                                                          инвесторов, кредитных средств и личных

                                                          средств граждан для финансирования

                                                          проектов модернизации объектов

                                                          коммунальной инфраструктуры

 Сроки                                              2013-2020 годы

 реализации              

 Программы          

 Объемы и источники                     объем финансирования Программы за счет

 финансирования                             средств всех источников в 2013-2020
 Программы                                      годах составит 11873,5 тыс. рублей,

                                                           в том числе:
                                средства республиканского бюджета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          КБР–  11232,0 тыс.руб.;      
                                                средства бюджета Зольского   

                                                    муниципального района – 95,0  тыс.руб.;

                                                    внебюджетные источники – 546,5  тыс.руб. 

 Исполнители                            Министерство строительства и

 Программы                               жилищно-коммунального хозяйства

                                                    Кабардино-Балкарской Республики;

                                                    Местная администрация Зольского

                                                    муниципального района.

 Ожидаемые конечные              повышение качества предоставления

 результаты реализации            коммунальных услуг;

 Программы и показатели        снижение уровня износа объектов

 социально-экономической      коммунальной инфраструктуры;

 эффективности                         улучшение экологической ситуации;

                                                    создание благоприятных условий для

                                                    привлечения внебюджетных средств для

                                                    финансирования проектов модернизации

                                                    объектов коммунальной инфраструктуры

I. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Программа

Настоящая Программа определяет перечень мероприятий и качество услуг, обеспечивающих надежность функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, и направлена на создание комфортных и безопасных условий проживания населения в Зольском муниципальном районе.

Программа предусматривает решение задач по ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрению ресурсосберегающих технологий (техническая составляющая Программы), стимулированию жилищно-коммунальных предприятий, эффективному и рациональному хозяйствованию в целях надежного и устойчивого обслуживания потребителей (организационно-экономическая составляющая Программы).

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов, что еще более усугубляет нехватку ресурсов. Одним из следствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.

Причиной сложившегося положения является инвестиционная непривлекательность жилищно-коммунального комплекса, несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям, систематическое недофинансирование бюджетами всех уровней бюджетных организаций по оплате за потребленные жилищно-коммунальные услуги.

Кроме того, необходима единая система подготовки специалистов для предприятий отрасли, переподготовка и повышение квалификации работников всех уровней на базе специализированных учреждений.

Для решения проблем, связанных с передачей в управление и обслуживание домов населению, необходимо через средства массовой информации провести работу по разъяснению положений Жилищного кодекса Российской Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих жилищные отношения.

II. Цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

Программа направлена на создание условий по приведению коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечения комфортных условий проживания.

Мероприятия Программы предусматривают:

финансовую стабилизацию отрасли;

развитие и техническое совершенствование систем коммунального водоснабжения и водоотведения;

реконструкцию и модернизацию объектов теплоэнергетического хозяйства;

Ожидается снижение уровня износа основных фондов до 28 процентов и увеличение доли средств внебюджетных источников и частных компаний, осуществляющих управление объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров.

III. Система программных мероприятий

Перевод отношений между предприятиями жилищно-коммунального комплекса и получателями их услуг на договорную основу, совершенствование системы и принципов регулирования тарифов на услуги локальных монополистов в коммунальном хозяйстве позволят:

потребителям непосредственно влиять на объем и качество жилищно-коммунальных услуг;

проводить конкурсный отбор управляющих компаний и подрядных организаций с целью получения более качественных услуг;

стимулировать энергоресурсосбережение как со стороны жилищно-коммунальных предприятий (для снижения производственных издержек), так и со стороны потребителей (для уменьшения стоимости потребляемых услуг);

создать единую расчетную информационную сеть, отражающую в реальном времени состояние начислений и расчетов за жилищно-коммунальные услуги всех групп потребителей;

перейти на полные договорные отношения между производителем, потребителем и заказчиком жилищно-коммунальных услуг, в которых будут отражены снижение ставок и тарифов за некачественно предоставленные услуги, а также дифференциация ставок оплаты жилья и коммунальных услуг в зависимости от благоустройства жилищного фонда.

IV. Рыночные механизмы функционирования жилищного хозяйства

Одна из основных задач реализации Программы - создание конкурентной среды в жилищной сфере:

конкуренция в сфере управления недвижимостью за получение заказа от собственника на управление жилищным фондом;

конкуренция подрядных организаций за получение заказа на предоставление жилищно-коммунальных услуг от управляющей компании или товарищества собственников жилья.

Импульсом для развития конкуренции в этих направлениях должно стать формирование способов управления многоквартирным домом:

управление товариществами собственников жилья (ТСЖ);

управление управляющей организацией.

Развитие договорных отношений предполагает переход от формальных процедур заключения договоров на жилищно-коммунальное обслуживание к созданию системы, обеспечивающей сочетание прав, обязанностей и ответственности участников договорных отношений, защиту интересов потребителей, независимость и ответственность предприятий, повышение роли органов местного самоуправления.

Сбор платы за жилье и коммунальные услуги должен осуществляться собственником домовладения или уполномоченной им организацией через расчетно-кассовые центры. Специализация расчетно-кассовых центров должна заключаться в оперативном ежемесячном расчете платежей населения в зависимости от реального потребления жилищно-коммунальных услуг. Это предполагает наличие специализированной информационно-вычислительной базы, функции по проведению расчетов по платежам населения целесообразно передавать на условиях подрядного договора специализированным расчетно-кассовым центрам, которые собирают всю информацию по платежам, осуществляемым потребителями предприятиям жилищно-коммунального хозяйства.

V. Перечень программных мероприятий по развитию отрасли
Для обеспечения устойчивой работы жилищно-коммунального комплекса в период с 2013 по 2020 годы будут реализованы следующие мероприятия:

реконструкция сетей теплоснабжения;

установка приборов учета тепловой энергии на предприятиях бюджетной сферы;

децентрализация котельных - установка автономных источников тепла с более высоким коэффициентом полезного действия;

реконструкция котельных с заменой тепломеханического оборудования;

строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения;

модернизация жилищного фонда;.

Приоритетными направлениями указанных работ являются:

замена ветхих тепловых сетей;

использование современных изолирующих материалов при передаче тепловой энергии;

использование модульных и блочных котельных;

замена ветхих сетей водоснабжения и водоотведения;

реконструкция водозаборных сооружений, водоводов и водопроводных сетей;

использование современных методов очистки и обеззараживания питьевой воды;

реконструкция очистных сооружений канализации, канализационных коллекторов.

Затраты на реконструкцию и модернизацию жилищно-коммунального комплекса района в основном связаны с проведением работ по реконструкции и обновлению систем жизнеобеспечения населенных пунктов (систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения). Перечень первоочередных мероприятий с указанием объемов и источников финансирования приведены в приложении №1 и №2 к настоящей Программе.

VI. Механизм реализации Программы

Реализация Программы предусматривает участие органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления.

Программа направлена на консолидацию бюджетных средств, а также средств предприятий, повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса и снижение рисков инвестирования.

На уровне органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики обеспечивается:

разработка и реализация нормативной правовой базы по реформированию жилищно-коммунального комплекса в рамках установленных действующим законодательством полномочий;

предоставление средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и бюджетов муниципальных образований республики на модернизацию жилищно-коммунального комплекса на безвозвратной и возвратной основах;

апробирование и развитие рыночных механизмов привлечения средств частных инвесторов в модернизацию жилищно-коммунального комплекса.

На уровне органов местного самоуправления и организаций обеспечивается:

демонополизация, создание конкурентной среды в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг;

развитие договорных отношений на конкурсной основе;

создание единых расчетно-кассовых центров по организации сбора и обработки жилищно-коммунальных платежей и предоставлению субсидий и льгот на оплату жилья и коммунальных услуг;

предоставление средств бюджетов муниципальных образований на модернизацию жилищно-коммунального комплекса на безвозвратной и возвратной основах;

предоставление гарантий и иных форм поддержки для привлечения заемного финансирования.

Для достижения намеченных целей необходимы согласованные действия всех уровней власти.

VII. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств  республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, бюджета Зольского муниципального района и средств из внебюджетных источников.

Объем финансирования составит 11873,5 тыс. рублей, в том числе:
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 11232,0 тыс. рублей;

средства местного бюджета  – 95,0 тыс. рублей;

средств из внебюджетных источников – 546,5 тыс. рублей.

Мероприятия по объектам и объемы финансирования корректируются ежегодно.

VIII. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют Правительство Кабардино-Балкарской Республики и Парламент Кабардино-Балкарской Республики.

Местная администрация г.п. Залукокоаже ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а также по итогам года до 1 марта представляют координатору Программы сводную информацию о результатах выполнения мероприятий Программы.

Координатор Программы ежегодно до 15 апреля представляет информацию о ходе выполнения мероприятий Программы в Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

Правительство Кабардино-Балкарской Республики ежегодно представляет в Парламент Кабардино-Балкарской Республики в составе отчета об итогах исполнения республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий финансовый год информацию о ходе реализации Программы.

Приложение №1

к муниципальной целевой программе

«Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального комплекса

г.п. Залукокоаже на 2013-2020 годы»

Перечень

программных мероприятий по реконструкции котельных с заменой тепломеханического оборудования,

установке  мини-котельных, замене ветхих тепловых сетей
	№п/п
	Мероприятия по объектам
	Период

реализации,

год
	Стоимость

тыс.руб.
	Источники финансирования, тыс.руб.

	
	
	
	
	Республиканский

бюджет
	Местный

бюджет
	Внебюджетные

источники

	1
	Замена тепломеханического оборудования  котельной «Центральная» в г.п.Залукокоаже
	2014
	2263,5
	2150,0
	0
	113,5

	2
	Замена ветхих тепловых сетей в г.п.Залукокоаже
	2016
	3650,0
	3420,0
	0
	230,0

	3
	Установка мини-котельной МКОУ  ООШ №2 г.п.Залукокоаже
	2017
	3500,0
	3325,0
	0
	175,0

	
	ИТОГО:
	
	9413,5
	8895
	0
	518,5


Приложение №2

к муниципальной целевой программе

«Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального комплекса

г.п. Залукокоаже на 2013-2020 годы»

Перечень

программных мероприятий по реконструкции  объектов водоснабжения, замене ветхих водопроводных сетей

	№п/п
	Мероприятия по объектам
	Период

реализации,

год
	Стоимость

тыс.руб.
	Источники финансирования, тыс.руб.

	
	
	
	
	Республиканский

бюджет
	Местный

бюджет
	Внебюджетные

источники

	1
	Реконструкция водонасосной станции г.п.Залукокоаже
	2015
	1900,0
	1805,0
	95,0
	0

	2
	Замена ветхих водопроводных сетей по ул.Победы

г.п.Залукокоаже
	2016
	560,0
	532,0
	0
	28,0

	
	ИТОГО:
	
	2460
	2337
	95,0
	28,0
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