                                                                                                           Приложение №1
                                                                               к постановлению главы местной администрации
                                                                     городского поселения Залукокоаже от 28.07.2025г. № 374


План мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства
предприятий и организаций городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2025-2026г


	№
п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения 
	Исполнители 

	1. 
	Провести ревизию состояния объектов жизнеобеспечения поселения по завершении отопительного сезона 2024/2025 года по подготовке организаций района к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года
	10.07.2025г.
	МУП «Зольский теплоснаб», МУП «Комсервсис», Зольский филиал ООО «Газпром газораспределение Нальчик», Зольские РЭС, местная администрация г.п. Залукокоаже, МКОУ «СОШ №1»

	1. 
	Провести подготовку объектов поселения к отопительному периоду 2025/2026 года
	01.10.2025г.
	МУП «Зольский теплоснаб»,  МУП «Комсервис», Зольский филиал ООО «Газпром газораспределение Нальчик», Зольские РЭС, местная администрация г.п. Залукокоаже, МКОУ «СОШ №1»

	1. 
	Проверка готовности организаций к устранению аварийных ситуаций на объектах энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
	01.10.2025г.
	Рабочая комиссия 

	1. 
	Обеспечить реализацию мероприятий по ресурсосбережению на объектах района
	в течение года 
	Обслуживающие организации городского поселения

	1. 
	Обеспечение объектов жилищно-коммунального хозяйства паспортами готовности к отопительному сезону 2025/2026 года 
	01.10.2025г.
	МУП «Зольский теплоснаб»,  МУП «Комсервис», Зольский филиал ООО «Газпром газораспределение Нальчик», Зольские РЭС, местная администрация г.п. Залукокоаже, МКОУ «СОШ №1»

	1. 
	Обеспечить финансирование мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему сезону 2025/2026 года

	01.10.2025 г.
	Местная администрация г.п. Залукокоаже

	7
	Обеспечить контроль ввода в эксплуатацию ремонтируемых многоквартирных жилых домов и объектов коммунальной инфраструктуры 

	до конца 2025 г.
	 Местная администрация г.п. Залукокоаже


	8
	Произвести ремонт муниципального жилищного фонда для безаварийной эксплуатации в отопительный сезон 2025/2026 года 
	до начала отопительного сезона
	Местные администрации г.п. Залукокоаже, МУП «Жилкомсервис»

	9
	Обеспечить выполнение мероприятий по улучшению водоснабжения населенного пункта за счет совершенствования технического обслуживания систем водоснабжения, замены аварийных участков водопроводных сетей, обустройства водозаборных сооружений.
	01.10.2025 г.
	МУП «Комсервис», местная администрация г.п. Залукокоаже

	10
	Обеспечить противопожарную безопасность на объектах ЖКХ 
	Постоянно
	 Местная администрация г.п. Залукокоаже, МУП «Зольский теплоснаб», ГБУЗ «Зольская райбольница», ПЧ-9 Зольского района

	11
	Провести гидропневматическую промывку водопроводных и канализационных сетей, механическую прочистку канализационных сетей, ремонт и замену насосного оборудования, запорной арматуры, водозаборных колонок, пожарных гидрантов. Устранить затопление подземных теплотрасс от утечек из канализационных сетей.
	01.10.2025г.
	МУП «Зольский теплоснаб»  МУП «Комсервис»







	12
	Провести осмотр многоквартирных жилых домов с составлением актов и планов проведения ремонтных работ
	10.07.2025г.
	 Местная администрация г.п. Залукокоаже, МУП «Зольский теплоснаб»

	13
	Обеспечить подготовку внутренних систем центрального отопления, холодного водоснабжения жилых домов, восстановить нарушенную теплоизоляцию в подвальных помещениях.
	01.10.2025г.
	 Местная администрация г.п. Залукокоаже, МУП «Зольский теплоснаб»

	14
	Произвести подготовку внутридомового газового оборудования многоквартирных жилых домов


	15.09.2025г.
	Местная администрация г.п. Залукокоаже, Зольский филиал ОАО «Газпром газораспределение Нальчик», 

	15
	Провести ремонт кровель, вентканалов, дымоходов, вентиляционных шахт многоквартирных жилых домов.
	01.10.2025г.
	Местная администрация г.п. Залукокоаже, МУП «Зольский теплоснаб»

	16
	Ямочный ремонт проезжей части дорог, тротуаров, дворовых территорий
	01.10.2025 г.
	Местная администрация г.п. Залукокоаже

	17
	Провести капитальный ремонт электрических сетей с заменой непригодных опор, линий электропередач, строительной части распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, доливку трансформаторного масла до норматива, пробную плавку ЛЭП 
	01.10.2025 г.
	Кабардино-Балкарский филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» Зольские РЭС

	18
	Провести ревизию силовых трансформаторов, сезонную доливку трансформаторного масла до норматива.
	01.10.2025 г.
	Кабардино-Балкарский филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» Зольские РЭС

	19
	Завершение пробных плавок гололеда 
	октябрь 2025 г.
	Кабардино-Балкарский филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» Зольские РЭС

	20
	Обеспечить нормативное испытание тепловых сетей и замену не выдержавших испытание участков, завершить комплекс работ по доведению до нормативного состояния тепломеханического, электротехнического и насосного оборудования котельных.
	июнь-сентябрь
2025 г.
	МУП «Зольский теплоснаб»

	21
	Провести ремонт зданий котельных, замену, капитальный ремонт и наладку котлов, систем химводоподготовки, водонагревательных установок, тепловых сетей, насосного, электромеханического и газового оборудования котельных и центральных тепловых пунктов, оборудования резервно-топливного хозяйства, восстановить тепловую изоляцию на наружных теплотрассах в соответствии с нормативными требованиями и согласно актам обследования.

	июнь-сентябрь
2025 г.
	 МУП «Зольский теплоснаб»,  ГБУЗ «Зольская райбольница», МКОУ «СОШ №1»

	22
	Обеспечить техническое обслуживание газопроводов, арматуры, технологического оборудования, вентиляционной системы, средств измерения и ремонта на:
· ГНС;
· ГПН (АГЗС)
 Завершить все ремонтные работы и покрасить уличные газопроводы по всему поселению.

	июнь-сентябрь
2025 г.
	 ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» филиал в Зольском районе 

	23
	Проверка готовности подразделений топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период
	[bookmark: _GoBack]октябрь 2025 г.
	Местная администрация г.п. Залукокоаже


Примечание: Поручения самостоятельным хозяйствующим субъектам носят рекомендательный характер.
