Приложение №1

к постановлению главы местной администрации

городского поселения Залукокоаже от 28.07.2025г. № 374

План мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства

предприятий и организаций городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2025-2026г

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провести ревизию состояния объектов жизнеобеспечения поселения по завершении отопительного сезона 2024/2025 года по подготовке организаций района к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года | 10.07.2025г. | МУП «Зольский теплоснаб», МУП «Комсервсис», Зольский филиал ООО «Газпром газораспределение Нальчик», Зольские РЭС, местная администрация г.п. Залукокоаже, МКОУ «СОШ №1» |
|  | Провести подготовку объектов поселения к отопительному периоду 2025/2026 года | 01.10.2025г. | МУП «Зольский теплоснаб», МУП «Комсервис», Зольский филиал ООО «Газпром газораспределение Нальчик», Зольские РЭС, местная администрация г.п. Залукокоаже, МКОУ «СОШ №1» |
|  | Проверка готовности организаций к устранению аварийных ситуаций на объектах энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 01.10.2025г. | Рабочая комиссия |
|  | Обеспечить реализацию мероприятий по ресурсосбережению на объектах района | в течение года | Обслуживающие организации городского поселения |
|  | Обеспечение объектов жилищно-коммунального хозяйства паспортами готовности к отопительному сезону 2025/2026 года | 01.10.2025г. | МУП «Зольский теплоснаб», МУП «Комсервис», Зольский филиал ООО «Газпром газораспределение Нальчик», Зольские РЭС, местная администрация г.п. Залукокоаже, МКОУ «СОШ №1» |
|  | Обеспечить финансирование мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему сезону 2025/2026 года | 01.10.2025 г. | Местная администрация г.п. Залукокоаже |
| 7 | Обеспечить контроль ввода в эксплуатацию ремонтируемых многоквартирных жилых домов и объектов коммунальной инфраструктуры | до конца 2025 г. | Местная администрация г.п. Залукокоаже |
| 8 | Произвести ремонт муниципального жилищного фонда для безаварийной эксплуатации в отопительный сезон 2025/2026 года | до начала отопительного сезона | Местные администрации г.п. Залукокоаже, МУП «Жилкомсервис» |
| 9 | Обеспечить выполнение мероприятий по улучшению водоснабжения населенного пункта за счет совершенствования технического обслуживания систем водоснабжения, замены аварийных участков водопроводных сетей, обустройства водозаборных сооружений. | 01.10.2025 г. | МУП «Комсервис», местная администрация г.п. Залукокоаже |
| 10 | Обеспечить противопожарную безопасность на объектах ЖКХ | Постоянно | Местная администрация г.п. Залукокоаже, МУП «Зольский теплоснаб», ГБУЗ «Зольская райбольница», ПЧ-9 Зольского района |
| 11 | Провести гидропневматическую промывку водопроводных и канализационных сетей, механическую прочистку канализационных сетей, ремонт и замену насосного оборудования, запорной арматуры, водозаборных колонок, пожарных гидрантов. Устранить затопление подземных теплотрасс от утечек из канализационных сетей. | 01.10.2025г. | МУП «Зольский теплоснаб» МУП «Комсервис» |
| 12 | Провести осмотр многоквартирных жилых домов с составлением актов и планов проведения ремонтных работ | 10.07.2025г. | Местная администрация г.п. Залукокоаже, МУП «Зольский теплоснаб» |
| 13 | Обеспечить подготовку внутренних систем центрального отопления, холодного водоснабжения жилых домов, восстановить нарушенную теплоизоляцию в подвальных помещениях. | 01.10.2025г. | Местная администрация г.п. Залукокоаже, МУП «Зольский теплоснаб» |
| 14 | Произвести подготовку внутридомового газового оборудования многоквартирных жилых домов | 15.09.2025г. | Местная администрация г.п. Залукокоаже, Зольский филиал ОАО «Газпром газораспределение Нальчик», |
| 15 | Провести ремонт кровель, вентканалов, дымоходов, вентиляционных шахт многоквартирных жилых домов. | 01.10.2025г. | Местная администрация г.п. Залукокоаже, МУП «Зольский теплоснаб» |
| 16 | Ямочный ремонт проезжей части дорог, тротуаров, дворовых территорий | 01.10.2025 г. | Местная администрация г.п. Залукокоаже |
| 17 | Провести капитальный ремонт электрических сетей с заменой непригодных опор, линий электропередач, строительной части распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, доливку трансформаторного масла до норматива, пробную плавку ЛЭП | 01.10.2025 г. | Кабардино-Балкарский филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» Зольские РЭС |
| 18 | Провести ревизию силовых трансформаторов, сезонную доливку трансформаторного масла до норматива. | 01.10.2025 г. | Кабардино-Балкарский филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» Зольские РЭС |
| 19 | Завершение пробных плавок гололеда | октябрь 2025 г. | Кабардино-Балкарский филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» Зольские РЭС |
| 20 | Обеспечить нормативное испытание тепловых сетей и замену не выдержавших испытание участков, завершить комплекс работ по доведению до нормативного состояния тепломеханического, электротехнического и насосного оборудования котельных. | июнь-сентябрь 2025 г. | МУП «Зольский теплоснаб» |
| 21 | Провести ремонт зданий котельных, замену, капитальный ремонт и наладку котлов, систем химводоподготовки, водонагревательных установок, тепловых сетей, насосного, электромеханического и газового оборудования котельных и центральных тепловых пунктов, оборудования резервно-топливного хозяйства, восстановить тепловую изоляцию на наружных теплотрассах в соответствии с нормативными требованиями и согласно актам обследования. | июнь-сентябрь 2025 г. | МУП «Зольский теплоснаб», ГБУЗ «Зольская райбольница», МКОУ «СОШ №1» |
| 22 | Обеспечить техническое обслуживание газопроводов, арматуры, технологического оборудования, вентиляционной системы, средств измерения и ремонта на: - ГНС; - ГПН (АГЗС) Завершить все ремонтные работы и покрасить уличные газопроводы по всему поселению. | июнь-сентябрь 2025 г. | ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» филиал в Зольском районе |
| 23 | Проверка готовности подразделений топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период | октябрь 2025 г. | Местная администрация г.п. Залукокоаже |

Примечание: Поручения самостоятельным хозяйствующим субъектам носят рекомендательный характер.